# 爱思办公手机协同端

落地路线与风险应对

| 项目 | 爱思办公手机协同端（非官方） |
| --- | --- |
| 文档 | 落地路线与风险应对 |
| 文档类型 | 落地文档 |
| 版本 | V0.1（MVP 实验版） |
| 日期 | 2026-10-05 |
| 定位 | 非官方 · 免费 · 开源 · 只读 |

1 落地阶段与里程碑	3

1.1 Phase 0：抓包与接口取证（前置）	3

1.2 Phase 1：局域网 MVP（本期目标）	3

1.3 Phase 2：随时随地版（可选）	3

2 风险清单与应对	3

3 开源与合规策略	4

4 验收与迭代方向	4

4.1 验收清单	4

4.2 迭代方向	4

# 1 落地阶段与里程碑

## 1.1 Phase 0：抓包与接口取证（前置）

目标：确认官方接口形态、获取 token、判断桌面端技术栈。产出：接口清单、token 注入方式、config 填写说明。

| 步骤 | 工具 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 设代理 | 系统代理指向 mitmproxy/Charles | 代理配置 |
| 装证书 | 安装 mitmproxy CA 证书 | 可抓 HTTPS |
| 跑任务 | 触发爱思办公任务 | 抓取请求样本 |
| 定位接口 | 按域名筛选 | 官方 API 主机、列表/详情/进度端点 |
| 取 token | 观察请求头 / 本地配置 | token 及复刻请求头 |

若桌面端为 Electron 等本地应用，优先检查本地配置目录直接读 token，可免抓包。

## 1.2 Phase 1：局域网 MVP（本期目标）

交付：桥接服务 + 手机端 PWA，局域网只读查看任务。

验收：FR1~FR5 通过；Android/iOS/鸿蒙浏览器可跑通；只读确认。

## 1.3 Phase 2：随时随地版（可选）

增加 Cloudflare Tunnel / frp 隧道，实现外网可达。是否实施取决于 MVP 反馈与官方动态。

# 2 风险清单与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 违反用户协议 / 账号风险 | 中 | 低 | 全程只读、免费、仅个人账号使用，不做写操作 |
| token 过期或强制重登 | 高 | 中 | 桥接提供重新注入 token 机制；接受时限性 |
| 官方接口变更 | 中 | 高 | 桥接集中封装接口、快速适配；3~6 个月寿命为诚实预期 |
| 证书固定 / 加密流量 | 中 | 中 | 尽量走本地读取 token 路径；必要时放弃个别端点 |
| GitHub 下架 / 品牌投诉 | 中 | 中 | 中性命名、不打包官方素材、README 明示个人互操作与免责 |
| 隧道被滥用 | 低 | 低 | 默认局域网，远程默认关闭，需手动开启 |

# 3 开源与合规策略

中性项目命名（如办公任务手机看板），不直接使用官方商标作项目名。

不打包官方任何素材、图标与资源。

README 明示：非官方、个人互操作、仅只读、免费、仅供学习研究。

选择宽松开源许可（如 MIT），并附免责声明。

官方若推出手机版，本项目即完成使命，停止或归档。

# 4 验收与迭代方向

## 4.1 验收清单

功能：FR1~FR5 通过；跨平台：三平台浏览器跑通；只读：日志无写请求；稳定：局域网 30 分钟无断连。

## 4.2 迭代方向

依据 MVP 反馈决定是否实施 Phase 2（远程隧道）；始终关注官方手机版发布动态，及时归档。